TỈNH ĐOÀN BÌNH PHƯỚC **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**

**BCH ĐOÀN HUYỆN BÙ ĐĂNG**

\*\*\* *Bù Đăng, ngày 14 tháng 08 năm 2019*

Số:18 KH /HĐTN

**KẾ HOẠCH**

**Triển khai thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở**

**và đường giao thông nông thôn năm 2019.**

Căn cứ kế hoạch số 29-KH/TĐTN-BPT ngày 11/6/2019 của Ban thường vụ huyện Đoàn Bình Phước về việc tổ chức triển khai các hoạt động góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019;

Căn cứ báo cáo số 09-BC/BCĐ ngày 17/6/2019 của Ban chỉ đạo 1261 của tỉnh ủy Bình Phước về nguồn lực để thực hiện công tác xóa 1000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn huyện, nhằm giúp bà con nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống và các địa phương vùng sâu, vùng xa đường xá đi lại khó khăn thuận lợi trong việc di chuyển, BTV huyện Đoàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở và làm đường giao thông năm 2019. Cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:**

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, gắn các hoạt động xóa đói, giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có đời sống ổn định, có việc làm, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, tự vươn lên thoát nghèo bền vững. Góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Góp phần giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất về đời sống, sản xuất, từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn; góp phần giảm nghèo bền vững, giảm dần chênh lệch trong phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số và miền núi của huyện.

- Tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và các hộ nghèo ở xã đặc biệt khó khăn có điều kiện phát triển sản xuất, từng bước tăng thu nhập, vươn lên xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với các chủ trương xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực đặc thù trên địa bàn huyện.

- Hoạt động thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Vận động tối đa các nguồn lực trong và ngoài huyện tham gia cùng tổ chức Đoàn - Hội các cấp.

- Việc triển khai thực hiện phải phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, đảm bảo hiệu quả thiết thực, gắn với các nội dung chỉ đạo của huyện.

**II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:**

**1. Thời gian:**

- Thời gian phát động, vận động thực hiện công trình: Từ ngày có kế hoạch đến hết ngày **20/9/2019**.

- Thời gian thực hiện công trình: Dự kiến từ 20/9 đến hết tháng 10/2019.

**2. Địa điểm:**

Hộ nghèo và các tuyến đường thuộc địa bàn xã Bình Minh và Bom Bo.

**II. ĐỐI TƯỢNG – SỐ LƯỢNG:**

**1. Đối tượng – số lượng công trình cần thực hiện:**

- Đối tượng xây nhà: Là đồng bào dân tộc thiểu số chưa có nhà ở hoặc nhà ở tạm bợ, điều kiện kinh tế khó khăn.

- Số lượng: Xây dựng 01 căn nhà mới và 01 căn nhà sửa chữa.

- Đối tượng làm đường: Là các tuyến đường ở vùng sâu, vùng xa đường sá đi lại khó khăn trên địa bàn xã Bình Minh.

- Số lượng làm đường: Bê tông hóa 05km đường giao thông nông thôn.

- Xây dựng công trình 02 mắt Camera an ninh

**2. Đối tượng – số lượng tham gia thực hiện công trình:**

Tất cả ĐVTN, hội viên trên địa bàn huyện Bù Đăng. Cụ thể như sau:

***a. BCH Đoàn khối xã, thị trấn:***

- Mỗi xã, thị trấn vận động đóng góp 1.500.000đ/ đơn vị

***b. BCH Đoàn khối trường học.***

- Đối với Đoàn viên hưởng lương: 20.000 đồng/ ĐVTN.

- Đối với Đoàn viên không hưởng lương: 10.000 đồng/ ĐVTN (kể cả hội viên, thanh niên).

***c. Đoàn khối cơ quan HCSN-LLVT trang huyện:***

- Các cơ sở Đoàn, Chi Đoàn khối cơ quan HCSN, LLVT huyện 500.000đ/đơn vị

**III. NỘI DUNG:**

- Xây dựng, sửa chữa nhà ở cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số và thực hiện làm đường giao thông cho các thôn ấp vùng sâu vùng xa đường xá đi lại còn khó khăn.

**IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

**1. Huyện Đoàn:**

- Xây dựng kế hoạch, triển khai đến tất cả các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc;

- Vận động thêm các nguồn lực để hỗ trợ thực hiện công trình.

- Vận động các nguồn lực từ các mạnh thường quân.

- Lựa chọn, đăng ký, khảo sát nhà ở cần sửa chữa, các tuyến đường cần làm mới;

- Liên hệ với UBND xã Bình Minh, Bom Bo các hộ gia đình để thống nhất phương án triển khai thực hiện;

- Là đầu mối tiếp nhận các nguồn lực vận động hỗ trợ được từ các mạnh thường quân cũng như cơ sở để thực hiện công trình.

**2. BCH các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc:**

- Triển khai kế hoạch đến ĐVTN, hội viên, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của hoạt động nhằm thu hút ĐVTN tham gia một cách đông đảo nhất.

- Tổng hợp các nguồn kinh phí từ ĐVTN và các nguồn vận động được nếu có (gửi về BTV huyện Đoàn trước ngày 20/9/2019).

**3. BCH Đoàn xã Bình Minh, Bom Bo:**

- Huy động tối đa lực lượng ĐVTN đối ứng cần thiết khi thực hiện công trình.

**V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:**

- Từ nguồn kinh phí đóng góp của ĐVTN và các nguồn lực vận động được từ các mạnh thường quân.

- Ước tính nguồn kinh phí thực hiện công trình: 100.000.000 triệu đồng.

*Trên tinh thần kế hoạch này, BTV huyện Đoàn đề nghị BCH các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện để đảm bảo các công trình phần việc được diễn ra theo đúng kế hoạch.*

**Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG VỤ**

- TT tỉnh Đoàn; **PHÓ BÍ THƯ**

- TT huyện Ủy; L/đ UBND huyện;

- Ban dân vận huyện Ủy;

- MTTQVN huyện; (đã ký)

- BCH các cơ sở Đoàn&Đoàn trực thuộc;

- Lưu.

**Điểu Khôn**